F1 REGULATIONS ENGINE

Informe de Estado del Proyecto

14 de mayo de 2026

Álvaro Herrera — aherarj@gmail.com

Sistema RAG para consulta de regulaciones FIA de Fórmula 1

# 1. Resumen Ejecutivo

El F1 Regulations Engine es un sistema de Retrieval-Augmented Generation (RAG) que permite consultar las regulaciones oficiales de la FIA de Fórmula 1 mediante lenguaje natural. El sistema busca en los PDFs reglamentarios indexados y devuelve respuestas con citas exactas a artículos específicos.

El sprint de mejoras (7–14 mayo 2026) ha completado las 4 fases planificadas: framework de evaluación, optimización RAG, mejoras de UI y operaciones. El sistema está desplegado en producción y operativo.

# 2. Estado de la Base de Datos

La base de datos PostgreSQL con pgvector (Supabase) contiene actualmente 16 documentos PDF indexados que cubren regulaciones Técnicas, Deportivas y Financieras de 2025 y 2026.

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Documentos totales | 16 |
| Artículos totales | 4,304 |
| Embeddings totales | 4,751 |
| Artículos con embeddings | 4,000 (92.9%) |
| Artículos con múltiples chunks | 290 |
| Artículos sin embeddings (stubs) | 304 (padres de referencia) |

## Desglose por Sección y Año

| Sección | Año | Documentos | Artículos | Embeddings |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financial | 2025 | 2 | 264 | 298 |
| Financial | 2026 | 4 | 337 | 394 |
| Sporting | 2025 | 2 | 816 | 842 |
| Sporting | 2026 | 1 | 150 | 169 |
| Technical | 2025 | 3 | 947 | 1,096 |
| Technical | 2026 | 4 | 1,790 | 1,952 |

# 3. Resultados de Evaluación

Se ejecutaron 20 queries de evaluación contra la API de producción, comparando artículos citados vs esperados (recall/precision) y verificando hechos clave en las respuestas (fact accuracy).

## Métricas Agregadas

| Métrica | Baseline | Post-Chunking |
| --- | --- | --- |
| Avg Recall | 70.8% | 56.7% |
| Avg Fact Accuracy | 57.9% | 78.8% |
| Perfect Recall (100%) | 11/20 | 8/20 |
| Avg Response Time | — | 24.4s |

## Por Categoría

| Categoría | Queries | Recall | Fact Acc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Technical | 8 | 75% | 75% |
| Sporting | 6 | 72% | 79% |
| Financial | 6 | 17% | 83% |

## Por Dificultad

| Dificultad | Queries | Recall | Fact Acc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Easy | 5 | 70% | 65% |
| Medium | 10 | 48% | 84% |
| Hard | 5 | 60% | 82% |

# 4. Trabajo Completado (Sprint 7–14 Mayo)

## Fase 1 — Eval Framework

- Test set de 20 queries (8 Technical, 6 Sporting, 6 Financial) con artículos esperados y key facts

- Scripts de evaluación automática con métricas de Precision, Recall y Fact Accuracy

- Baseline establecido: P=9.3%, R=70.8%, F=57.9%

## Fase 2 — RAG Quality

- Chunking de artículos largos: >1500 chars se dividen en chunks de ~800 chars con 200 de overlap

- websearch_to_tsquery para búsqueda full-text más inteligente

- Prompt tuning: formato de citas [Article X.Y], guard contra alucinaciones

- Section-aware RRF boost (1.2x para artículos de la sección detectada)

- Context trimming: máx 12 artículos, 2000 chars por artículo al LLM

- Re-ingestión completa con fastembed (ONNX) + Supabase REST API

- Ingestión de Technical 2025 Issues 1 y 3 (632 artículos, 750 embeddings)

## Fase 3 — UI Cleanup

- Emojis eliminados de toda la interfaz

- Tipografía Inter via next/font/google

- Paleta unificada: rojo F1 #eb0000 + azul oscuro #1e293b (eliminado morado)

- Página /about con diagrama SVG de arquitectura del pipeline

- Métricas visibles en cada respuesta del chat

- Navbar actualizada con links a Stats y About

## Fase 4 — Operaciones

- Warmup ping cada 10 min para evitar cold starts en Render free tier

- Admin endpoint GET /api/admin/embedding-stats para verificar cobertura

- Limpieza de DB: eliminados embeddings de 304 artículos stub, 0 huérfanos

# 5. Mejoras Propuestas y Correcciones

## 5.1 Crítico — Retrieval Financiero (R=17%)

El recall de regulaciones financieras es muy bajo. Causas identificadas:

- Los artículos financieros usan códigos variados (D2, E2, 2.2) que dificultan el matching del retriever.

- El section-aware boost puede no estar detectando correctamente la sección Financial.

- El test_set puede necesitar revisión de expected_articles para reflejar los códigos reales en la DB.

Acción: Auditar códigos de artículos financieros, ajustar test_set, y mejorar la detección de sección para queries financieras.

## 5.2 Alta — Precision Baja (~7%)

El sistema sobre-recupera artículos (10–20+ citas por respuesta). Esto es parcialmente by design (el agentic loop hace múltiples búsquedas), pero reduce la precisión.

Acción: Considerar filtrar citas en el paso final del LLM para incluir solo las directamente relevantes a la respuesta. Ajustar MAX_CONTEXT_ARTICLES de 12 a 8 podría ayudar.

## 5.3 Media — Cobertura Sporting 2026

Solo hay 1 documento Sporting 2026 (150 artículos) vs 2 documentos Sporting 2025 (816 artículos). Puede haber issues faltantes.

Acción: Auditar archives/ para Sporting 2026 Issues adicionales e ingestarlos.

## 5.4 Media — Latencia (24.4s promedio)

El tiempo de respuesta promedio es de 24.4 segundos, con picos de hasta 41 segundos. La mayor parte se consume en llamadas LLM (prepare_search + 1–3 pasos del agentic loop).

Acción: Evaluar modelos LLM más rápidos en OpenRouter. Considerar cache de respuestas para queries frecuentes. El streaming ya está implementado para UX.

## 5.5 Baja — Mejoras de UI Adicionales

- Responsive design: la navbar y el chat no están optimizados para móvil

- Dark/light mode toggle

- Historial de conversaciones persistente

- Export de respuestas a PDF

## 5.6 Baja — Testing y CI/CD

- Añadir tests unitarios para retriever, chunker y parser

- GitHub Actions para lint + test en cada PR

- Eval automático como check de CI (bloquear merge si recall cae)

# 6. Stack Técnico

| Capa | Tecnología | Notas |
| --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI (Python 3.11) | Async, uvicorn |
| Frontend | Next.js 14 (TypeScript) | App Router, inline styles |
| Base de datos | PostgreSQL + pgvector | Supabase, vectores 384-dim |
| Embeddings | all-MiniLM-L6-v2 | Local, ONNX, sin API externa |
| LLM | OpenRouter API | Modelo configurable |
| Deploy backend | Render (free tier) | 512MB RAM, warmup ping |
| Deploy frontend | Vercel | Auto-deploy desde GitHub |

# 7. URLs de Producción

| Servicio | URL |
| --- | --- |
| Frontend | https://f1-regulations-engine-project.vercel.app |
| Backend API | https://f1-regulations-engine.onrender.com |
| API Docs | https://f1-regulations-engine.onrender.com/docs |
| GitHub | https://github.com/alvaroherrera-33/f1-regulations-engine |